



Documento de planificación de iteraciones

Antonio Morales de Haro

Irene Béjar Maldonado

Alejandro Núñez Pérez

María Matilde Cabrera González

**27/11/2019**

# Plan de entregas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Entrega** | **Objetivo** | **Fecha de Entrega** |
| 1 | Tener la plataforma CalendarFamy operativa que permita hacer uso a cualquier usuario de las funciones principales | 11-12-2019 |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Iteración** | **Objetivo** | **Duración** | **Fecha Aproximada** | | 1 | HTA Gestión de las tareas y AI | 1 semana | 20-11-2019 | | 2 | HTA Cumplir una Tareas y AI | 1 semana | 27-11-2019 | | 3 | Wireflows y bocetos de las Funcionalidades anteriores | 1 semana | 04-12-2019 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Entrega** | **Objetivo** | **Fecha de Entrega** |
| 2 | Extender la funcionalidad de la aplicación y mejorar la fidelidad. | 08-01-2020 |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Iteración** | **Objetivo** | **Duración** | **Fecha Aproximada** | | 1 | Añadir gestión de usuarios (HTA y AI) | 1 semana | 11-12-2019 | | 2 | Mejorar fidelidad de los prototipos anteriores y hacer nuevo | 1 semana | 18-12-2019 | | | |

# 